**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ** Администрация муниципального образования сельское поселение «село Ачайваям»

688815 Камчатский край, Олюторский район, село Ачайваям, улица Оленеводов, 16-А телефон/факс: 8(415-44) 51-5-02, 51-5-74, 51-5-43, e-mail:achaivayam@inbox.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Главы администрации муниципального образования - сельское поселение «село Ачайваям»

от 17.04.2017г. **№ 18** с.Ачайваям

 «О мероприятиях по подготовке и обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод,

защите населения и территории  [сельского поселения](http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/)

от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком»

 В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах [организации местного самоуправления](http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в Российской Федерации», в целях    обеспечения     безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья   на  территории сельского поселения «село Ачайваям»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав комиссии по определению и проведению предупредительных противопаводковых мероприятий согласно приложению №1.

 2.Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод согласно приложению № 2.

 3.Утвердить мероприятия по расстановке сил и средств сводной группы механизации по пропуску паводковых вод на территории сельского поселения, в целях постановки исправной и закрепленной техники и укомплектования личным составом по мере необходимости согласно приложению № 3.

 4. Рекомендовать всем руководителям предприятий и учреждений, находящиеся на территории сельского поселения, независимо тот форм собственности своими приказами:

а) создать комиссии по организации работы в период весеннего паводка;

б) уточнить расчет транспорта и численности работников на возможную эвакуацию из зон возможного затопления, вопросы сохранности имущества и медицинского обеспечения;

 в) во взаимодействии и на основании мероприятий приложение № 2 определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС.

 5. Довести до населения  администрации сельского поселения правила о порядке поведения при паводке (приложение №4).

  6. Фельдшеру ФАП совместно с директором МКОУ Ачайваямской средней школы и заведующей МКОУ детского  сада «Снежинка» усилить контроль над соблюдением норм и качеств питьевой воды.

  7. Круглосуточное дежурство во время массового паводка на территории сельского поселения производить совместно со всеми предприятиями независимо от форм собственности по графику, утвержденному паводковой комиссии администрации поселения, с привлечением членов добровольной пожарной дружины сельского поселения,  руководителей предприятий, учреждений, специалистов и дежурного администрации села.

  8. Ежедневно с начала половодья работнику гидрометеорологического поста с.Ачайваям Обертынскому Г.П. с 08-00 часов утра информировать штаб паводковой комиссии администрации поселения (с.т. 89622801049) о гидрометеорологической обстановке, в случае ЧС немедленно.

  9. Паводковой комиссии организовать сбор и обмен информации по проведению пропуска весеннего половодья, оповещение и информирования населения о ЧС, контроль готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС.

 10. Информацию о ходе паводка на территории   сельского поселения предоставлять  ежедневно в ЕДДС Олюторского муниципального района (тел. 52-957).

 11. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

 12.  Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО СП «село Ачайваям» Н.А.Эминина

Приложение  № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «село Ачайваям»

                                                                                                                        от  17.04.2017г № 18

**КОМИССИЯ**

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ**

**ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | должность | Адрес служебный, факс | телефон |
| служ. |
| 1. | Председатель комиссии:Эминина Наталья Александровна | Глава СП | ул.Оленеводов, 16-А51-502 | 51-502 |
| 2. | Зам. председателя комиссии:Муравьёва Валерия Владимировна | консультант администрации СП | ул.Оленеводов, 16-А51-543 | 51543 |
| 3. | Секретарь комиссии:Алборова Валентина Борисовна | специалист администрации СП | ул.Оленеводов, 16-А51-574 | 51574 |
|  | Члены комиссии: |
| 1 | Покачалов Ю.А. | начальник пожарного поста | Ул. Каюю.ю 4-А51-595 | 51 |
| 2. | Иванов В.Н.. | начальник энергоузла ОАО «Корякэнерго» | ул.Оленеводов, 15-А51-536 | 51536 |
| 3. | Савинов В.В. | начальник участка ГУП ПО «Камчатоленпром» | ул.Оленеводов, 15-А51-518 |  |
| 4. | Буряев В.В. | мастер леса Корякского лесничества Олюторского района |  |  |
| 5. | Муравьёв В.В. | ген.директор ООО «Норд» |  |  |

Приложение №2 к

Постановлению главы

 администрации сельского поселения

от 17.04.2017 г № 18

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

в период весеннего половодья 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| **I. В подготовительный период** |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Комплексного плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года и доведение его до исполнителей. | до24.04.2017 | Руководители организаций и предприятий |
| 2. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению [пожарной безопасности](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/) сельского поселения с повесткой: «Организация и проведение предупредительных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года». | 25.04.2017 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселения (*далее - председатель КЧС и ОПБ)* |
| 3. | Информирование населения сельского поселения через объявления, средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами администрации сельского поселения мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. | с 10.05.2017 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Проведение проверки готовности сил и средств, привлекаемых дляликвидации последствий весеннего паводка, предприятий и организаций, попадающих в зону затопления. | до12.05.2017 | Руководители предприятий, организаций |
| 5. | Организация круглосуточного дежурства аварийных бригад, обеспечение их необходимыми материалами, инструментом, механизмами на период паводка и ледохода на участках ответственности. | При необходимости | Предприятия, организациисогласно планам мероприятий |
| 6. | Уточнение зон возможного затопления, количества домов, списков семей, попадающих в эти зоны. | до 12.05.2017 | Администрация СП, КЧС и ПБ |
| 7. | Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения [питьевой водой](http://pandia.ru/text/category/voda_pitmzevaya/) в условиях ограничения ее централизованной подачи. | до 12.05.2017 | КЧС и ПБ |
| 8. | Организация постоянного контроля над конструкциями мостов и других искусственных сооружений | с 12.05.2017 | КЧС и ПБ |
|  |  |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий по усилению контроля над качеством воды в источниках [водоснабжения](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/). | в период паводка | Энергоузел АО Корякэнерго (по согласованию) |
| 10. | Планирование и выделение транспорта на эвакуационные мероприятия для эвакуации людей, материальных средств и имущества. | до10.05.2017 | КЧС И ПБсогласно протоколам предварительного отбора показанию услуг по факту возникновения ЧС |
| 11. | Уточнение порядка оповещения населения, состава сил и средств, привлекаемых к оповещению в период половодья. | до10.05.2017 | КЧС и ПБ |
| 12. | Уточнение имеющихся резервов материальных и технических средств предприятий СП, планируемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья. | до 10.05.2017 | КЧС и ПБ |
| 13. | Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, другими привлекаемыми в период половодья организациями. | до12.05.2017 | КЧС и ПБ |
| **II. В период половодья** |  |  |  |
| 14. | Организация постов наблюдения за паводковой обстановкой. | При необходимости | Администрация сельскогопоселения |
| 15. | Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов исполнительной власти. | с начала паводка (при необходи-мости) | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| 16. | Обеспечение оповещения организаций, учреждений и населения о возникновении угрозы затопления. | При угрозе затопления | КЧС и ПБ |
| 17. | Эвакуация населения, материальных средств и имущества из зон (районов) затопления в пункты временного размещения или длительного проживания. | При необхо-димости | Эвакуационная комиссия |
| 18. | Организация отключения тепло-, водо-, электроснабжения объектов (домов), попадающих в зону затопления. | При угрозе затопления | Соответствующие организации, предприятия |
| 19. | Отключение электростанции при подъеме воды до соответствующих уровней. | При угрозе затопления | Соответствующие организации, предприятия(по согласованию) |
| 20. | Отключение [электроснабжения](http://pandia.ru/text/category/gazosnabzhenie/) жилого фонда, предприятий, учреждений в зоне затопления. | При угрозе затопления | Соответствующие организации, предприятия(по согласованию). |
| 21. | Организация размещения эвакуируемого населения и имущества. | В период паводка | Эвакуационнаякомиссия |
| 22. | Обеспечение охраны пунктов длительного проживания и подтопленных районов. | С начала эвакуации | Органы внутренних дел(по согласованию) |
| 23. | Организация питания населения в пунктах длительного проживания. | С начала эвакуации | Администрация сельскогопоселения |
| 24. | Организация оказания медицинской помощи пострадавшим при паводке. | Немедленно (при необходимости) | Органы здравоохранения(по согласованию) |
| 25. | Организация оказания материальной помощи пострадавшему населению. | В соответствии с законодательством | В соответствии с законодательством |
| 26. | Оценка причиненного ущерба. | После производства работ по ликвидации последствий паводка | Администрация сельского поселения |
| 27. | Подготовка и выполнение мероприятий по восстановлению нарушенной жизнедеятельности. | По окончании паводка | Администрация сельскогопоселения |

Приложение №3 к

Постановлению главы

 администрации сельского поселения

от 17.04.2017 г №18

**Расчет сил и средств**

 для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации весеннего паводка 2017 года на территории сельского поселения «село Ачайваям»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Силы и средства | Наименование организации, учреждения, предприятия | Время готовности | Зона ответственности | Порядок вывоза |
| 1 | Бульдозер ДТ-75 | Администрация СП | 20 мин. | Территория СП |  |
| 2 | Экскаватор ЭО 2621 | Администрация СП | 25 мин. | Территория СП |  |
| 3 | Самосвал | ООО «Север» | 20 мин. | Территория СП |  |
| 4 | Машина вакуумная КО-503-В2 на шасси ГАЗ 3309 | Администрация СП | 10 мин. | Территория СП |  |
| 5 | Вездеходы | 1).ООО Ачайваямская весна, 2).ИП Мусаев, 3).ИП Муравьёв В.В. | 15 мин. | Территория СП |  |
| 6 | Гусеничный тягач МТЛБ-В | ГУП ПО «Камчатоленпром» | 15 мин. | Территория СП |  |

Приложение № 4 к

Постановлению главы

 администрации сельского поселения

от 17.04.2017 г № 18

**Правила**

о порядке действия населения

при угрозе и затоплении населенного пункта

1. Получив предупреждение об угрозе наводнения, жители должны сообщить об этом своим близким, соседям и знакомым.

2. Прежде чем покинуть дом, жители должны позаботиться о его сохранности, для чего следует:

**\* *отключить воду, электроэнергию*;**

**\* *потушить горячие печи отопления*;**

**\* *перенести на верхние этажи или чердаки зданий ценные вещи и предметы;***

**\* *вывести в безопасные места скот и домашних животных;***

**\* *закрыть (обить при необходимости) окна и двери досками или фанерой.***

3. При получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо:

**\**быстро собрать и взять с собой все документы, деньги, ценности, лекарства, запасной комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания и воды на несколько дней;***

**\* *следовать на объявленный эвакуационный пункт (здание СДК) или к соседям и родственникам в безопасные места.***

4. При внезапном наводнении необходимо:

**\**как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организационной эвакуации по воде.***

5. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

**\* *в светлое время суток: вывесить на высоком месте яркие полотнища;***

**\* *в темное время суток: подавать световые сигналы.***